Załącznik nr 3 do SIWZ

Dodatek nr 1 do Oferty

Wzór umowy

Zawarta w dniu ................. 2015 r. w Toruniu pomiędzy:

Kujawsko-Pomorską Organizacją Turystyczną z siedzibą w Toruniu przy Pl. Teatralny 2/326, 87-100 Toruń, NIP: 956-218-29-10, REGON: 340180728, KRS: 0000249247 zwaną w

dalszej części Zamawiającym,

reprezentowaną przez:

1. ...................................................,

2. ...................................................

a

........................................... z siedzibą w

................................................................zwanym/-ą dalej Wykonawcą,

reprezentowanym/-ą przez ....................................................................,

następującej treści:

§ 1 PRZEDMIOT UMOWY

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania portalu turystycznego województwa kujawsko-pomorskiego (zwanego dalej „Portalem”) na potrzeby projektu „Integracja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Szczegółowy opis przedmiotu umowy zawarty został w Załączniku B do niniejszej umowy.

§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

            - Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy zgodny jest z jego ofertą, sporządzoną na podstawie wymagań Zamawiającego określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z Załącznikami, które stanowią integralną część niniejszej umowy.

            - Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i dysponuje stosowną bazą do wykonania przedmiotu umowy oraz że przedmiot umowy wykonany zostanie z zachowaniem należytej staranności.

§ 3 TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

- W ciągu 7 dni od zawarcia niniejszej umowy Wykonawca przedstawi, w formie elektronicznej, Harmonogram, obejmujący etapy i terminy realizacji przedmiotu umowy. W Harmonogramie Wykonawca wskaże również Kierownika Projektu i sposób kontaktu z nim oraz liderów odpowiedzialnych za realizację poszczególnych etapów i sposób kontaktu z nimi wraz ze wskazaniem stanowiska, zakresu obowiązków i ich kwalifikacji.

- Harmonogram zatwierdzony zostanie przez Zamawiającego w formie elektronicznej w terminie 3 dni od jego przedłożenia przez Wykonawcę, z tym zastrzeżeniem, że Zamawiający może zgłosić zmiany w Harmonogramie. Wykonawca wprowadza zmiany w terminie 3 dni od ich zgłoszenia przez Zamawiającego.

- Harmonogram nie może zawierać zapisów sprzecznych z postanowieniami niniejszej umowy.

- Podpisany przez obie strony Harmonogram wiąże je co do poszczególnych terminów realizacji przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do realizacji całości przedmiotu umowy w terminie 3 miesięcy od dnia zawarcia niniejszej umowy, zgodnie z częściowymi terminami jego realizacji zawartymi w Harmonogramie. Potwierdzeniem wykonania poszczególnych etapów prac objętych Harmonogramem będą protokoły częściowe. Zakończenie realizacji przedmiotu zamówienia będzie potwierdzone końcowym protokołem odbioru.

- Wykonawca zobowiązuje się do uruchomienia wersji testowej portalu w terminie 2 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu 3 projektów graficznych strony głównej i podstron, w formie elektronicznej. Projekty strony głównej i podstron będą obejmować pełen zakresu założonej funkcjonalności portalu. Zamawiający zobowiązuje się do wskazania wybranego projektu i przekazania uwag w ciągu 3 dni od otrzymania wstępnych projektów graficznych. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia Zamawiającemu nowych projektów uwzględniających uwagi Zamawiającego, w formie elektronicznej, w terminie nie dłuższym, niż 3 dni od daty otrzymania tych uwag. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o zaakceptowaniu poprawionego projektu strony głównej. W razie odmowy przez Wykonawcę dokonania zmian projektu w wyznaczonym terminie Zamawiający może od umowy odstąpić bez wyznaczania terminu dodatkowego. W takim wypadku umowa będzie uważana za rozwiązaną z winy Wykonawcy.

- Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu niniejszej umowy strony ustalają na dzień zawarcia niniejszej umowy, a zakończenia na dzień podpisania końcowego protokołu odbioru, co nastąpi w terminie do 3 miesięcy od daty zawarcia niniejszej umowy.

§ 4 ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY

- Strony zgodnie ustalają, że przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia Wykonawca w szczególności zobowiązany będzie do:

  - zachowania należytej staranności, zgodnie z najlepszymi praktykami i profesjonalizmem,

  - zapewnienia kompetentnego personelu do realizacji przedmiotu zamówienia, który będzie współpracował z osobami wskazanymi przez Zamawiającego, w tym Kierownika Projektu po stronie Wykonawcy,

  - zaprojektowania, zaplanowania, przygotowania, przeniesienia i wdrożenia Portalu zgodnie z przyjętym Harmonogramem oraz wykonania dokumentacji użytkownika zawierającej opis i zasady korzystania z Portalu,

  - zaplanowania i przeprowadzenia, w uzgodnieniu z Zamawiającym, odpowiednich szkoleń dla użytkowników Portalu po stronie Zamawiającego,

  - zapewnienia wsparcia i konsultacji w zakresie administrowania Portalem oraz wprowadzania, redagowania i zarządzania treściami przeznaczonymi do publikacji w czasie tworzenia i uruchamiania Portalu.

- Wykonawca zobowiązuje się do obsługi technicznej Portalu w zakresie 40 godzin tygodniowo, w ustalonych godzinach przez okres 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu końcowego oraz do udostępnienia całodobowego telefonu alarmowego.

- Wykonawca odpowiada za szkody wyrządzone Zamawiającemu w materiałach, dokumentacji, oprogramowaniu, sprzęcie komputerowym, urządzeniach i innych środkach technicznych w przypadku, gdyby Wykonawca nie działał lub zaniechał działania, do którego był zobowiązany.

§ 5 PRAWA AUTORSKIE

- Wykonawca oświadcza, iż wszelkie wyniki prac mogące stanowić przedmiot praw autorskich, będą oryginalne, bez niedozwolonych zapożyczeń oraz nie będą naruszać praw przysługujących osobom trzecim, w tym w szczególności praw autorskich innych osób.

- Wykonawca udzieli Zamawiającemu wszelkich koniecznych praw do samodzielnej eksploatacji i rozwoju Portalu. Z dniem podpisania końcowego protokołu odbioru Wykonawca przeniesie na Zamawiającego wszelkie majątkowe prawa autorskie i licencje związane z przedmiotem zamówienia.

- Z chwilą podpisania końcowego protokołu odbioru Zamawiający nabywa własność wszystkich egzemplarzy, na których wyniki prac wykonanych w ramach niniejszej umowy zostały utrwalone.

- W przypadku, gdy eksploatacja Portalu, w zakresie określonym powyżej, spowoduje naruszenie praw własności intelektualnej osób trzecich lub wszczęty zostanie w tym zakresie spór Wykonawca, na wezwanie Zamawiającego, weźmie bezpośredni udział w sporze z osobą trzecią w zakresie naruszenia przysługujących jej praw autorskich.

- Na oprogramowanie nie będące autorstwem Wykonawcy dostarczy on odpowiednie licencje w liczbie żądanej przez Zamawiającego.

- Wynagrodzenie z tytułu przeniesienia praw autorskich, udzielenia licencji i sublicencji mieści się w kwocie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia, określonej § 13 ust. 1.

- Dla realizacji prawa wynikającego z ust. 1 niniejszego paragrafu Wykonawca udostępni bez wezwania Zamawiającego każdorazowo po dokonanej zmianie w kodzie źródłowym aktualne kody źródłowe Portalu.

- Wykonawca akceptuje prawo Zamawiającego do wykonywania uprawnień przysługujących Zamawiającemu z mocy prawa bez zgody lub zezwolenia Wykonawcy.

§ 6 AKCEPTACJA ZAMAWIAJĄCEGO

Wykonawca musi uzyskać uprzednią pisemną zgodę Zamawiającego przed podjęciem któregokolwiek z następujących działań:

- zlecenie innym Podwykonawcom niż określonym w umowie świadczenia usług w jakimkolwiek zakresie,

- dopuszczenie do wykonywania umowy członków personelu, którzy nie są wymienieni imiennie w przedstawionym przez Wykonawcę imiennym Wykazie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik D do niniejszej umowy.

§ 7 ZOBOWIĄZANIA ZAMAWIAJĄCEGO

W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia i w zakresie z niego wynikającym Zamawiający jest

zobowiązany do:

- współdziałania z Wykonawcą przy wykonywaniu przedmiotu umowy w zakresie, jaki jest niezbędny dla prawidłowej realizacji zobowiązań Wykonawcy,

- dotrzymywania obustronnie ustalonych terminów oraz zapewnienia udziału osób wyznaczonych do obsługi systemu informatycznego w szkoleniach organizowanych przez Wykonawcę,

- wskazania Kierownika Projektu ze strony Zamawiającego,

- udostępnienia serwerów na czas wykonywania niezbędnych prac, z zachowaniem właściwych procedur i regulaminów obowiązujących u Zamawiającego,

- zapewnienia dostępu do Internetu w siedzibie Zamawiającego,

- informowania Wykonawcy o zamiarach wprowadzenia zmian organizacyjnych lub zmian w działalności Zamawiającego, które mają lub mogą mieć wpływ na przebieg wdrożenia Portalu,

- udzielenia Wykonawcy wszelkich informacji, materiałów i dokumentacji znajdujących się w jego posiadaniu, które będą niezbędne do prawidłowego i terminowego wykonania przedmiotu zamówienia,

- zapewnienia personelowi Wykonawcy możliwości wykonywania pracy w miejscach pozostających pod kontrolą Zamawiającego z zachowaniem obowiązujących dla tych miejsc procedur i regulaminów, w uzgodnionych z Wykonawcą godzinach, oraz udostępnienie personelowi Wykonawcy pomieszczenia do pracy w siedzibie Zamawiającego.

§ 8 SPRAWDZANIE STANU WYKONANIA UMOWY

            - Wykonawca zobowiązany jest przedstawiać Zamawiającemu pisemne raporty z realizacji Umowy po zakończeniu każdego z etapów określonych w Harmonogramie.

            - Zamawiający, w terminie 3 dni od otrzymania raportów, powiadomi Wykonawcę o przyjęciu lub odrzuceniu otrzymanych raportów z podaniem przyczyn ich odrzucenia.

            - Niezależnie od przygotowania raportów określonych w ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest, na żądanie Zamawiającego, do pisemnego przedstawiania na każdym etapie realizacji, informacji na temat projektu, z tym zastrzeżeniem, że liczba raportów sporządzana w danym miesiącu kalendarzowym realizacji prac nie może być większa niż 3, uwzględniając w tym także raporty sporządzane zgodnie z postanowieniem ust. 1. Zapis ust. 2 stosuje się odpowiednio.

            - Zamawiający ma prawo do kontroli nad przebiegiem prac, a Wykonawca ma obowiązek informować Zamawiającego o ich postępie.

§ 9 ODBIÓR PRAC

- Zrealizowany przedmiot umowy będzie przekazywany komisyjnie Zamawiającemu częściami zgodnie z etapami określonymi w Harmonogramie na podstawie protokołów częściowych odbioru, z zastrzeżeniem ust. 2.

- Odbiorowi częściowemu podlegają tylko zrealizowane etapy wyodrębnione w Harmonogramie, o którym mowa w § 3 niniejszej umowy.

- Protokół częściowego odbioru powinien zawierać w szczególności: miejsce i datę sporządzenia, wykaz dostarczonego oprogramowania, wykaz przeprowadzonych prac, uwagi i zastrzeżenia, wynik przeprowadzonych testów akceptacyjnych oraz podpisy członków komisji odbiorowej.

- Wady stwierdzone przy odbiorze częściowym pojedynczego etapu winny być usunięte w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Odbiór końcowy będzie obejmował wszystkie elementy przedmiotu zamówienia i zostanie dokonany na podstawie końcowego protokołu odbioru z uwzględnieniem protokołów częściowego odbioru. Przed podpisaniem końcowego protokołu odbioru Wykonawca przekaże Zamawiającemu do zatwierdzenia testy akceptacyjne – dla oceny funkcjonowania przedmiotu zamówienia. Po ich zatwierdzeniu, a następnie przeprowadzeniu testów z pozytywnym wynikiem, zostanie podpisany protokół końcowego odbioru.

- Przyjmuje się następujące zasady ustalania składu komisji odbiorowych:

  - odbiory częściowe będą dokonywane przez komisję składającą się z :

    - ze strony Wykonawcy: Kierownik Projektu oraz lider odpowiedzialny za realizację etapu lub osoby przez nich delegowane,

    - ze strony Zamawiającego: Koordynator Portalu Internetowego i lider odpowiedzialny za realizację etapu lub osoby przez nich delegowane

  - odbiór końcowy będzie dokonywany przez komisję składającą się z:

    - ze strony Wykonawcy: Kierownik Projektu oraz liderzy odpowiedzialni za poszczególne etapy lub osoby przez nich delegowane

    - ze strony Zamawiającego: Koordynator Portalu Internetowego oraz liderzy odpowiedzialni za poszczególne etapy lub osoby przez nich delegowane.

- Delegacja, o której mowa powyżej powinna być udzielona w formie pisemnej z podpisem osoby delegującej.

§ 10 RĘKOJMIA ZA WADY, GWARANCJA JAKOŚCI I ASYSTA

TECHNICZNA

- Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wady fizyczne i prawne przedmiotu zamówienia, a w szczególności za to, że:

  - Portal będzie spełniać wymagania określone w Załącznikach A i B do niniejszej umowy.

  - Portal będzie funkcjonował zgodnie z opisem zawartym w dokumentacji technicznej i dokumentacji użytkownika.

- Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot umowy na okres 36 miesięcy. Termin gwarancji biegnie od dnia odbioru końcowego przez Zamawiającego, stwierdzonego końcowym protokołem odbioru.

- W ramach gwarancji Wykonawca usunie wszelkie nieprawidłowości w działaniu Portalu oraz jest zobowiązany do zapewnienia prawidłowego (nieograniczonego funkcjonalnie) działania tegoż systemu.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się, że wznowi pracę serwisu po zgłoszeniu awarii w czasie nieprzekraczającym 12 godzin. Wykonawca zapewnia, że w okresie gwarancji łączny czas planowanych przerw technicznych w działaniu portalu nie będzie dłuższy, niż 10 godzin w miesiącu.

- Po zakończeniu okresu gwarancji Wykonawca zapewni obsługę serwisową na zasadach serwisu pogwarancyjnego lub wskaże innego wykonawcę tej obsługi.

- Wykonawca dokona na swój koszt naprawy gwarancyjnej przez usunięcie wad albo przez wymianę całości lub części przedmiotu umowy. Okres gwarancji ulega wówczas przedłużeniu odpowiednio:

  - w przypadku usunięcia wad - o okres wykonywania naprawy,

  - w przypadku dokonania wymiany – biegnie na nowo.

- Wszelkie prace gwarancyjne nie wymagają jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego, w szczególności koszty dojazdu, delegacji, wymiany związane z realizacją gwarancji pokrywa Wykonawca.

- Każdorazowo po dokonaniu interwencji gwarancyjnej Wykonawca zobowiązuje się do doprowadzenia Portalu do stanu integralnej całości w rozumieniu poprawnego działania wszystkich zainstalowanych komponentów i aplikacji.

- Wykonawca zapewnieni usługę Asysty Technicznej na okres 36 miesięcy licząc od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru.

- Wykonawca zapewni usługę Help Desk przez okres 36 miesięcy licząc od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru.

§ 11 ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości

10% ceny ofertowej (brutto), tj. …………………………………… w formie………………………………………………………………………………….

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

- Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w następujący sposób:

  - 85% wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane,

  - 15% wartości zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiającego na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości – kwota ta zostanie zwrócona w terminie 15 dni po upływie okresu gwarancji.

§ 12 ZMIANA STRON UMOWY I KORZYSTANIE

Z PODWYKONAWCÓW

- Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z Umowy.

- Wykonawca nie może zaangażować do wykonania Umowy Podwykonawców, którzy nie byli wymienieni w ofercie Wykonawcy, bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.

- Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie Umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wszelkie działania lub zaniechania swoich Podwykonawców jak za swoje działania lub zaniechania.

§ 13 WYNAGRODZENIE UMOWNE

- Wynagrodzeniem ryczałtowym za wykonanie przedmiotu umowy jest cena zaproponowana w ofercie Wykonawcy w wysokości

brutto: …............................................................…zł

(słownie:…………………………………………………………..………………...).

- Cena określona w ust. 1 obejmuje całkowitą należność, jaką Zamawiający zobowiązany jest zapłacić za wykonanie przedmiotu zamówienia. Cena obejmuje wszelkie koszty i opłaty związane z realizacją umowy.

- Rozliczenie za przedmiot umowy odbędzie się po końcowym odbiorze prac, o którym mowa w § 9 ust. 5.

§ 14 ZAPŁATA WYNAGRODZENIA

- Zapłata wynagrodzenia nastąpi w formie przelewu na rachunek Wykonawcy:

…………………………………..

w terminie 60 dni od daty przedłożenia przez Wykonawcę Zamawiającemu faktury wystawionej na podstawie obustronnie zaakceptowanego końcowego protokołu odbioru prac.

- Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Za zwłokę w płatności przez Zamawiającego będą naliczane odsetki ustawowe.

§ 15 OPÓŹNIENIE WYKONAWCY, KARY UMOWNE I

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

- Jeśli w toku wykonywania Umowy, Wykonawca stwierdzi zaistnienie okoliczności, które dają podstawę do oceny, że jakiekolwiek jego świadczenie nie zostanie wykonane w terminie określonym Harmonogramem, Wykonawca niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego na piśmie o niebezpieczeństwie wystąpienia opóźnienia. Zawiadomienie określi prawdopodobny czas opóźnienia i jego przyczynę.

- Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach:

  - za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu zamówienia 0,05% wynagrodzenia brutto wymienionego w § 13 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia,

  - za opóźnienie w usuwaniu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto wymienionego w § 13 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia,

  - z tytułu odstąpienia od realizacji umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20% wartości wynagrodzenia brutto wymienionego w § 13 ust. 1 umowy,

  - za opóźnienie w wykonaniu naprawy gwarancyjnej w wysokości 0,01% wynagrodzenia brutto, określonego w § 13 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia, liczony od terminu wskazanego przez Zamawiającego do wykonania naprawy

  - za nienależyte wykonanie umowy, tj. niezgodne z Załącznikami A i B do niniejszej umowy, w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, określonego w § 13 ust. 1 niniejszej umowy.

- Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach przewidzianych w przepisach prawa, innych zapisach niniejszej umowy lub jeżeli Wykonawca dopuści się w realizacji Zamówienia opóźnienia, przekraczającego okres 7 dni lub naruszy inne istotne postanowienia umowy, a po upływie 7 dni od wezwania przez Zamawiającego do zaniechania przez Wykonawcę naruszeń istotnych postanowień umowy i usunięcia ewentualnych skutków naruszeń Wykonawca nie zastosował się do wezwania. W takich przypadkach ma zastosowanie kara umowna, o której mowa w ust.2 pkt. 3. niniejszego paragrafu.

- Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wartości wynagrodzenia brutto wymienionego w § 13 ust. 1 umowy, z zastrzeżeniem ust. 10 niniejszego paragrafu.

- W sytuacji, gdy kary umowne przewidziane w ust. 1, 2 i 3 niniejszego paragrafu nie pokrywają szkody, Stronom przysługuje prawo żądania odszkodowania na zasadach ogólnych.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącania kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia roszczeń na zasadach ogólnych.

- Zapłata kar umownych, o których mowa w ust. 2 pkt 1. i 2. niniejszego paragrafu nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wykonania umowy. W przypadku, gdy suma kar umownych przekroczy 10% wartości umowy brutto, Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym.

- W przypadku, gdy Wykonawca w ciągu 5 dni od wezwania nie usunie usterki, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie usterki innemu podmiotowi i pokrycia wynagrodzenia dla tego podmiotu ze środków pochodzących z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- W razie istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy.

§ 16 POUFNOŚĆ

- Umowa jest jawna i podlega udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej. Niemniej, Wykonawcy nie wolno, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, ujawnić treści Umowy ani jakiejkolwiek specyfikacji, planu, rysunku, wzoru, lub informacji dostarczonej przez Zamawiającego lub na jego rzecz w związku z tą Umową, jakiejkolwiek osobie trzeciej.

- Wykonawcy nie wolno, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, wykorzystywać jakichkolwiek dokumentów lub informacji, o których mowa w ust. 1 powyżej w innych celach niż wykonanie Umowy.

- Jakiekolwiek dokumenty inne niż Umowa, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu pozostają własnością Zamawiającego i podlegają zwrotowi po zakończeniu realizacji Umowy na żądanie Zamawiającego wraz ze wszystkimi kopiami oraz nośnikami, na których dokumenty zostały zapisane w wersji elektronicznej.

§ 17 UPOWAŻNIENI PRZEDSTAWICIELE

- Wszelkie oświadczenia, działania, których podjęcie jest wymagane lub dopuszczalne, jak również wszelkie dokumenty, których sporządzenie jest wymagane lub dopuszczalne na mocy niniejszej Umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcy, mogą być podejmowane lub sporządzane przez przedstawicieli Stron.

- Upoważnionym Przedstawicielem ze strony Zamawiającego jest

___________________________________

- Upoważnionym Przedstawicielem ze strony Wykonawcy jest

___________________________________

- Wszelkie oświadczenia, wezwania, protokoły wymagają formy pisemnej i potwierdzenia ich doręczenia drugiej Stronie.

§ 18 ZAWIADOMIENIA

- Dopuszcza się wysyłanie przez Strony umowy wszelkich zawiadomień, informacji, uzgodnień i uwag drogą elektroniczną z tym, że niezbędne jest potwierdzenie przez drugą Stronę otrzymania tychże informacji. Uzgodnienia dokonane w powyższy sposób nie mogą zmieniać terminów wykonania przedmiotu umowy.

- Ze strony Zamawiającego osobą do kontaktu w w/w kwestiach jest Koordynator Portalu Internetowego – Marcin Wasilewski.

- Ze strony Wykonawcy - Kierownik Projektu, tj. …………………………………………

§ 19 PRAWO WŁAŚCIWE, JĘZYK, EGZEMPLARZE UMOWY

I ZMIANY UMOWY

- Umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim powinna być interpretowana. W zakresie nieuregulowanym w Umowie znajdują zastosowanie przepisy pzp, ustawy z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U.1964.16.93 z późn. zm.) Kodeks cywilny i ustawy z dnia z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U.2006.90.631 j.t..z późn. zm.) o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

- Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu jest sąd powszechny właściwy miejscowo według siedziby Zamawiającego.

- Na podstawie art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień umowy w zakresie:

  - zwiększenia bądź zmniejszenia na podstawie odrębnych przepisów, które wejdą w życie po dniu zawarcia umowy, stawek podatku od towarów i usług, podatku akcyzowego, opłat celnych — uprawniającego Strony do zmiany wynagrodzenia,

  - wystąpienia (ujawnienia) w trakcie realizacji umowy okoliczności uzasadniających dokonanie uściśleń/uzupełnień/zmian postanowień umownych korzystnych dla Zamawiającego – uprawniającego Strony do zmiany umowy w zakresie, którego dotyczą,

  - zmiany terminu realizacji zamówienia w przypadku wystąpienia okoliczności uzasadniających jego zmianę;

  - wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, noszącego znamiona siły wyższej — uprawniających Strony do zmiany umowy w zakresie wymaganym do jej prawidłowej realizacji,

  - pojawienie się nowych korzystnych dla Zamawiającego rozwiązań technologicznych możliwych do wdrożenia w stosunku do przewidzianych niniejszą umową — uprawniającego Strony do zmian umowy w zakresie sposobu wykonywania przedmiotu umowy.

- Podstawą do dokonania zmian, o których mowa w ust. 3, jest złożenie przez jedną ze Stron wniosku i jego akceptacja przez Stronę drugą.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 2 egzemplarze otrzymuje Zamawiający.

- Załącznikami do niniejszej Umowy, stanowiącymi jej integralną część są:

- Załącznik A - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

- Załącznik B - Załącznik nr 1 do SWIZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, kopia poświadczona za zgodność z oryginałem

- Załącznik C - Załącznik nr 2 do SWIZ – Oferta Wykonawcy z dnia…………., kopia poświadczona za zgodność z oryginałem

- Załącznik D - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia – Dodatek nr 5 do oferty, Załącznik nr 7 do SIWZ

- Załącznik E - Wykaz Podwykonawców wraz z zakresem powierzonych im zadań – Dodatek nr 6 do Oferty, Załącznik nr 8 do SIWZ

Wykonawca 								Zamawiający

# Text boxes

………………………………………

Miejscowość, data